Żyrardów, 18.10.2021 r.

Nr sprawy: 1/2021

Zamawiający udziela niniejszym odpowiedzi i wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie”.

Pytanie 1:

Załączony skan Projektu Budowlano-Wykonawczego z sierpnia 2016 r. nie zawiera rysunków wymienionych w spisie treści tj.

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA –

Rys. K-1 – Sytuacja 1:500

Rys. K-2 – Rzut w poziomie hełmów wież 1:50

Rys. K-3 – Detale wzmocnienia i odtworzenia pinakli górnych 1:20

Rys. K-4 – Rzut w poziomie wieżyczek – pinakli narożnych.

Detale wzmocnienia 1:20; 1:50

Rys. K-5 – Elewacje wieży północnej – wzmocnienie murów 1:100; 1:20

Rys. K-6 – Elewacje wieży południowej – wzmocnienie murów 1:100; 1:20

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w załączeniu rysunkową część projektu.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dysponuje dokumentacją fotograficzną aktualnego stanu obiektu; jeśli tak czy może ją udostępnić?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w załączeniu dokumentację fotograficzną obiektu wykonaną 
w 2016r.

Pytanie 3:

Termin realizacji prac został określony w projekcie umowy (§ 4. Termin) jak następuje:

i. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

ii. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy: 4 miesiące od dnia podpisania Umowy.

W ogłoszeniu 72982 podano, że planowany termin podpisania umowy to 2021-10.

Czy zamawiający istotnie oczekuje realizacji umowy w ciągu 4 miesięcy, co oznacza wykonanie prac objętych zamówieniem w okresie listopad – luty, co z oczywistych względów może być niewykonalne

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego oraz projektu umowy w zakresie terminu realizacji umowy z 4 miesięcy na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 2.11.2021 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie, pokój nr 37, w dniu 2 listopada 2021 r. o godz. 12:30.